📄 Техническое задание: OpenNetSim (v0.3)

1. Название проекта

OpenNetSim

2. Цель проекта

Создать открытую (open-source) программу-симулятор сетей, которая по пользовательскому опыту похожа на Cisco Packet Tracer (перетаскивание устройств, соединение, двойной клик → управление), но:

- не привязана к одному производителю (MikroTik, Huawei, Dell и др.);

- не требует тяжёлых виртуальных машин, как GNS3;

- распространяется с открытым исходным кодом (GPL) и может расширяться сообществом.

3. Целевая аудитория

- Студенты и начинающие сетевые инженеры, изучающие основы сетей.

- Преподаватели, которым нужен лёгкий инструмент для лабораторных работ.

- Энтузиасты, желающие добавить поддержку нового оборудования.

4. Ключевой сценарий использования (первые 5 минут)

- Пользователь запускает программу и видит пустое рабочее поле.

- Перетаскивает на поле два устройства (например, два роутера MikroTik CHR).

- Соединяет их линком.

- Дважды кликает по устройству — открывается окно управления (WinBox/WebFig для MikroTik или CLI-терминал).

- Настраивает IP-адреса на интерфейсах.

- Пингует с одного устройства другое — видит успешный ответ.

- Успех: пользователь понял, что цепочка «UI → ядро → реальный интерфейс устройства → ответ» работает.

5. Функциональные требования

- Поддержка нескольких типов устройств (роутеры, коммутаторы).

- Поддержка нескольких производителей (MikroTik, Huawei, Dell — по мере добавления).

- Графическое рабочее поле с drag-and-drop.

- Соединение устройств линками.

- Два режима управления устройством (по двойному клику):

  - Режим реального интерфейса (WinBox/WebFig): Запуск официальной утилиты или веб-интерфейса, подключённого к эмулируемому образу (например, CHR) через автоматический проброс портов.

  - Режим CLI-терминала (лёгкий): Встроенный эмулятор командной строки (через SIMNOS или аналоги) для быстрой проверки синтаксиса без запуска тяжёлой виртуальной машины.

- Симуляция базовых протоколов: ARP, ICMP (ping), базовая маршрутизация.

- Сохранение и загрузка топологии.

- Возможность добавлять новые устройства через плагины/конфиги.

6. Нефункциональные требования

- Лёгкость: не требовать виртуальных машин для базовой симуляции; эмуляция реальных образов (CHR) — опционально, но с прозрачным управлением.

- Безопасность: проброс портов осуществляется только на локальный адрес 127.0.0.1, доступ из внешней сети исключён.

- Прозрачность: пользователь не должен видеть или настраивать порты и IP-адреса туннелей. Всё делается автоматически «под капотом».

- Кроссплатформенность (в перспективе): Разработка ведётся под Windows, но архитектура и выбор библиотек должны минимизировать усилия для будущего портирования на Linux и macOS.

- Открытый код: Лицензия GPL (требует, чтобы все производные проекты также были открытыми).

- Расширяемость: архитектура должна позволять добавлять новые устройства без переписывания ядра.

7. Архитектура (высокоуровнево)

Система состоит из четырёх слоёв:

- GUI (Клиент): Рабочее поле, drag-and-drop, визуализация линков. При двойном клике делегирует задачу слою управления. Реализация: десктопное приложение (PyQt/PySide).

- Слой управления устройствами (Менеджер): Отвечает за запуск/остановку виртуальных машин (QEMU/CHR), управление пробросом портов (hostfwd), выбор свободных портов на хосте. Возвращает GUI готовый адрес (например, 127.0.0.1:20001) для подключения.

- Ядро симуляции: Принимает команды, хранит состояние сети, рассчитывает прохождение пакетов для устройств, работающих в лёгком режиме (без реального образа).

- CLI-слой: Эмулирует командный интерфейс устройств (синтаксис MikroTik RouterOS, Huawei VRP и т.д.) для лёгкого режима.

Между слоями — чёткий API/формат данных (JSON для состояния топологии, события для обновления UI).

8. Технологический стек

- Язык ядра и CLI: Python (ByteSim как основа для ядра, SIMNOS — для CLI).

- GUI: PyQt/PySide (десктоп).

- Виртуализация: QEMU (для запуска CHR и других лёгких образов).

- Формат данных: JSON для топологии, возможно SQLite для сохранения.

- Инструменты: Git, линтеры, тесты, CI.

9. Этапы разработки (сжато)

- Описание идеи + аудитория + сценарий (есть).

- ТЗ + список функций MVP (этот документ).

- Подключение агента и настройка GitHub/инструментов.

- Блок-схемы (архитектура + поток данных).

- Wireframe интерфейса.

- Формат данных и API между ядром и UI.

- Прототип: 2 устройства, один линк, пинг.

- Ядро симуляции + CLI-слой (расширение прототипа).

- GUI (полноценный).

- Тестирование и документация — параллельно.

10. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым, если пользователь может:

- запустить программу;

- перетащить два устройства одного типа на поле;

- соединить их;

- дважды кликнуть по устройству и открыть WinBox/WebFig (через автоматический проброс) или CLI-терминал (в зависимости от выбранного режима);

- настроить IP-адреса;

- успешно пропинговать одно устройство с другого;

- сохранить и загрузить топологию (опционально для MVP, но желательно).

🎯 MVP (минимально жизнеспособный продукт)

Цель MVP: доказать, что цепочка «GUI → Менеджер устройств → Реальный интерфейс (WinBox) → Ответ» работает, на минимальном примере.

Что входит в MVP

- Один тип устройства — роутер MikroTik CHR (реальный образ).

- Рабочее поле с возможностью:

  - перетащить два устройства на поле;

  - соединить их линком;

  - дважды кликнуть по устройству → автоматический запуск WinBox, подключённого к этому устройству через проброс порта.

- Менеджер устройств, который:

  - запускает QEMU с образом CHR;

  - автоматически находит свободный порт на хосте (начиная с 20001);

  - настраивает проброс 127.0.0.1:<порт> -> <внутренний_IP_CHR>:8291;

  - возвращает GUI готовый адрес для запуска WinBox.

- Настройка IP и пинг выполняются пользователем внутри WinBox (так же, как на реальном устройстве).

- Сохранение/загрузка топологии (JSON) — желательно, но можно отложить, если времени мало.

Что НЕ входит в MVP (сознательно отложено)

- Поддержка нескольких производителей (только MikroTik).

- Коммутаторы, VLAN, STP, OSPF и другие протоколы.

- Лёгкий режим CLI (SIMNOS) — можно добавить после MVP.

- Красивый дизайн интерфейса (только функциональность).

- Плагины для добавления устройств.

- Кроссплатформенность (сначала только Windows).

Критерий успеха MVP

Вы (как разработчик) можете запустить программу, перетащить два MikroTik, соединить, дважды кликнуть, увидеть настоящий WinBox, настроить IP, пропинговать — и увидеть успешный ответ. После этого можно расширять.